###### Urząd Gminy Goszczyn                                                                        Goszczyn, dnia 16.02.2012

ul. Bądkowska 2

05-610 Goszczyn

ZP:271.4.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – roboty budowlane.

Nazwa zadania: „Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 160424W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długowola, Bądków, Kol. Bądków od km 0+000 do km 1+411”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Gmina Goszczyn zawiadamia o wszczęciu postępowania                          o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Goszczyn

ul. Bądkowska 2

05 - 610 Goszczyn

www.bip.goszczyn.pl

goszczyn@gminy.pl

tel. 048-663 22 60

fax. 048-663 22 47

godz. pracy:7.30-15.30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.goszczyn.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać siedzibie Zamawiającego.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji      o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 160424W, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Długowola, Bądków, Kol. Bądków od km 0+000 do km 1+411 o  długości 1,411m i szerokości 4,0m i 4,20m polegające na wykonaniu:

- robót pomiarowych,

- robót ziemnych,

- wykonanie ławy betonowej pod przepust,

- wykonanie części przelotowej przepustu,

- wykonanie ścianek czołowych dla przepustu,

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,

km 0+000-0+070 szerokość 4,00m

km 0+070-1+411 szerokość 4,20m

- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego  o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5 mm – grubość warstwy 15 cm. Nawierzchnia                        z tłucznia kamiennego należy wykonać przy użyciu układarki.

km 0+000-0+070 szerokość 4,00m

km 0+070-1+411 szerokość 4,20m

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grubość warstwy 10cm, strona P i L szerokości 0,75m, na odcinku km 0+070 – 1+300

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego  0/31,5 mm – grubość warstwy 10 cm, strona P i L szerokości 0,5m, na odcinku km 0+1+300 – 1+411

- roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem urobku na odległość do 1km do wbudowania w pobocza – wykonanie rowu przy dojściach do przepustów strona P i L

- krawężnika betonowego wystającego na podsypce cement.-piaskowej – krawężnik z rozbiórki, ograniczenie chodnika,

- plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

KOD CPV :  45.23.32.20-7#4

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

do 31.07.2012r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. _O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

_@POCZ@__@KON@_1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

_@POCZ@__@KON@_1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał zgodnie                             z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia;

_@POCZ@__@K    1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

_@POCZ@__@KON@_ 1.4   Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W odniesieniu do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy                        z wykonawców oddzielnie musi spełniać warunki określone w pkt. 1.1 lub co najmniej wykonawca, który będzie faktycznie wykonywać czynności objęte niniejszym zamówieniem.              W przypadku warunków określonych w pkt. 1.2, 1.3 i 1.4, wymagane jest łączne spełnienie warunków przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. (Wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot).

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt VII SIWZ.

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                         o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w dziale 3 SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia oraz dokumenty

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z, zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SIWZ.

2) wykaz robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt VI 1.2

3) Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                   z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji zamówienia. Do polisy należy załączyć potwierdzenie zapłaty składek na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt VI 1.4

9. Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia                                       w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie ze wzorem – załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ze wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.2 i B.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż                   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. „C1" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „C1".

11. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

1) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich                     w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt D.2;

3) Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika.

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B 1), B2), B.3) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty (tj. opisane w punktach A1), A2) i A3) składane są wspólnie )

12. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

#7XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-03-02 do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2

05 - 610 Goszczyn

Sekretariat

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-03-02, o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego:

Urząd  Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2

05 - 610 Goszczyn

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, Bieg terminu rozpocznie się wraz                z upływem terminu składania ofert.

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem postępowania nie jest podpisanie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy.

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy.

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                    z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 46376-2012 z dnia 2011-02-16.

Wójt Gminy

/-/ Sławomir Słabuszewski