###### Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2

05-610 Goszczyn

tel.  / 48/ 663 22 60

fax. / 48/ 663 22 47

www.bip.goszczyn.pl

e-mail: goszczyn@gminy.pl

ZP.271.3.2011

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do ogłoszenia o przetargu

nr ZP.271.3.2011

na: „Przebudowa drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec”

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UDZIELONEGO

W TRYBIE: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

/ wartość szacunkowa zamówienia nie  przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 4 845 000 euro/.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec”, nr sprawy: ZP.271.3.2011.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Goszczyn

Bądkowska 2

05 - 610 Goszczyn

www.bip.goszczyn.pl

goszczyn@gminy.pl

godz. pracy: 7.30-15.30

tel. 048 – 663 22 60, fax. 048 – 663 22 47

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 oraz art. 39 – 46 ustawy         z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 z późn. zm.),

3)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr  224 poz. 1796) ,

III. Oferty wariantowe i częściowe.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec na odcinku długości 700m i szerokości 4,50m, polegająca na:

- wykonanie prac pomiarowych związanych z przebudową drogi w terenie równinnym,

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy betonowej,

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5mm klasy „S”, grubość warstwy śred. 8 cm  - wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej podbudowy betonowej,

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/63,0mm klasy „S” z zaklinowaniem 0/31,5mm klasy „S”,  grubość warstwy 15 cm,

- skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową,

- wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej,  mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/8 mm – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2,

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego  grub. warstwy 10cm, strona P i L

Roboty w zakresie budowy dróg.

CPV 45.23.32.20-7

Szczegółowy opis przedmiotu robót stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.                    z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

2. Wymagania dot. gwarancji

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na całość wykonanych robót, zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 12 miesięcy

V. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do  2011-08-31

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. _O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

_@POCZ@__@KON@_ 1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

_@POCZ@__@KON@_ 1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości roboty nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto;

_@POCZ@__@K    1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

_@POCZ@__@KON@_ 1.4   Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wykonawca posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych.

W odniesieniu do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunków przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.

2.  Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w punkcie VII SIWZ. Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków określonych w punkcie VI ust. 1 SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

# VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.   Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia oraz dokumenty:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,

  - wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w punkcie VI ust. 1.2 SIWZ - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

  - opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli ze złożonej polisy (dokumentu) nie wynika fakt jej opłacenia, Wykonawca powinien wykazać fakt jej opłacenia, np. poprzez złożenie dokumentu zawierającego potwierdzenie zapłaty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w punkcie VI ust. 1.4 SIWZ;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców.

2.  Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia                                     w okolicznościach, o  których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a wykonawca będący osobą fizyczną- oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.  Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  - Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w

        - punkcie VII ust. 2 lit. b – zobowiązany jest złożyć dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

        - punkcie VII ust. 2 lit. c – zobowiązany jest złożyć dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VII ust. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zastosowanie mają terminy dla dokumentów opisane w punkcie VII ust. 3.1.

4.   Wymagania co do dokumentów

Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie VII ust. 1 litera a musi być złożone w oryginale. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.   Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

- wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich                   w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w lit. a;

- oferta musi być podpisana przez pełnomocnika.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.2.  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą telefaksu jest:

stanowisko		Inspektor

imię i nazwisko	Dariusz Maćkiewicz

tel.			048/663 22 74

fax. 			048/663 22 47

w terminach 		godz. pomiędzy 8.00 a 15.00

IX. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XI. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie                     z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

5) W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć część (zakres) zamówienia podwykonawcom, w ofercie musi podać, która z części zostanie im powierzona, zgodnie                       z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Brak złożenia oświadczenia                                o podwykonawcach zostanie uznany jako informacja że całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 2011-06-22 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Goszczyn

Bądkowska 2

05 - 610 Goszczyn

Sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-06-22, o godz. 10.15

w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Goszczyn

Bądkowska 2

05 - 610 Goszczyn

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

- W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy wpisać całkowitą cenę za wykonanie zamówienia brutto, tj. sumę kwot z pozycji „Ogółem wartość kosztorysowa robót”.

- W kosztorysie ofertowym (załącznik nr 8 do SIWZ) należy wpisać:

- ceny jednostkowe (rozumiane jako kwota netto)

- wartość dla poszczególnych pozycji, przy czym pozycja wartość (kol.7) to iloczyn kolumn 5 i 6 w każdej pozycji

- w pozycji wartość (jest to wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT) - należy wpisać kwotę netto będącą sumą wartości wszystkich wierszy w kolumnie 7 kosztorysu ofertowego. Należy także podać całkowitą kwotę za wykonanie zamówienia brutto (pozycja „ogółem” w kosztorysie), która jest całkowitą ceną za wykonanie zamówienia i powinna zostać przedstawiona w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ jako cena za wykonanie całości zamówienia.

3. Cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Wykonawca podaje stawkę i kwotę należnego podatku VAT .

4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                                z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Tryb oceny ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

- Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: badanie ofert pod względem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zajdą okoliczności określone w art.89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

Do II etapu zakwalifikowani zostaną Wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone                w I etapie.

- Kryteria oceny ofert

- Kryterium „ cena oferty”  - waga 100%

3. Zasady ofert według ustalonego kryterium

1. Kryterium : cena oferty” – waga 100%

C= C min  /Cx x 100

gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „ cena oferty”

C min – najniższa oferowana cena,

Cx – cena rozpatrywanej oferty.

100% - waga kryterium.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów to jest maksymalnie 100 pkt. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty              w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o::

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

_@POCZ@__@KON@_ 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

_@POCZ@__@KON@_ 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

2.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

3.1 w terminie 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

3.2 w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3.3 w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Wzór formularza oferty – załącznik nr 1do SIWZ

Przedmiar robót – załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór oświadczenia wykonawcy będącego osobą fizyczną w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 – załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór wykazu wykonanych prac – załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór oświadczenia o powierzeniu części zamówienia podwykonawcą – załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór kosztorysu ofertowego – załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ

Wójt Gminy

/-/ Sławomir Słabuszewski

____________________________________

Zatwierdzam, Goszczyn dnia 07.06.2011rok

Załącznik nr 1 do SIWZ

..........................................................                                           ..........................................................

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

OFERTA

Do

Urzędu Gminy Goszczyn

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych                w miejscowości Sielec”

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

-  koszt wykonania całego zamierzenia wynosi: ................................................... zł. netto,

podatek VAT .......................% w wysokości ........................ zł., koszt brutto wynosi:

............................................................. zł. (słownie: ......................................................

......................................................................................................................................)

2. oświadczamy, ze w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia;

3. zobowiązujemy się do zrealizowania całości zadania określonego w SIWZ i przekazania

Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2011r.

4. oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz

przyjmujemy warunki w niej zawarte;

5. oświadczamy, że zmierzamy powierzyć podwykonawcy następujące części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………..

(jeżeli dotyczy należy dołączyć zał. Nr 7 do SIWZ);

6. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7. udzielamy 36-miesięcznej gwarancji na całość wykonanych robót. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy;

8.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do:

1) Zawarcia umowy o treści zgodnej ze wzorem (załącznik nr 9 do SIWZ) w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty – w przypadku otrzymania przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia minimum 2 ofert.

2) Zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w przypadku otrzymania przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko 1 oferty, nie odrzucenia              w postępowaniu żadnej oferty albo nie wykluczenia żadnego wykonawcy.

3) Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

- Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty                 i oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 § 1 k.k.).

- Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty są ponumerowane i cała oferta wraz ze wszystkimi załącznikami składa się z _____ stron.

.

Data: ...........................................................        .......................................................

(podpis osoby upełnomocnionej –Wykonawcy)

Załączniki:

- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4do SIWZ

- Oświadczenia wykonawcy będącego osobą fizyczną w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 – załącznik nr 5do SIWZ

- Wykazy wykonanych prac – załącznik nr 6 do SIWZ

- Oświadczenia o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom – załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Sielec

długość 700 m , szerokość 4,50 m

| Lp. | Podstawa nr SST | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 0,700 | km | 0,700 |
| 2. | KNNR 6 0103-03 D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, km 0+300 – 0+660 360x4,70 | m2 | 1692,0 |
| 3. | KNNR 6 1005-05 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy betonowej, km 0+000 – 0+300; 0+660 – 0+700 + skrzyż. 82x0,215x2+(300+40)x4,70+62x0,215x2 | m2 | 1641,0 |
| 4. | KNNR 6 0113-04 D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5mm klasy „S”, grubość warstwy śred. 8 cm - wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej podbudowy betonowej, km 0+000 – 0+300; 0+660 – 0+700 + skrzyż. 82x0,215x2+(300+40)x4,70+62x0,215x2 | m2 | 1641,0 |
| 5. | KNNR 6 0113-06 D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/63,0mm klasy „S” z zaklinowaniem 0/31,5mm klasy „S”, grubość warstwy 15 cm km 0+300 – 0+660 360x4,70 | m2 | 1692,0 |
| 6. | KNNR 6 1005-07 D-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, km 0+000 – 0+700 + skrzyż. 82x0,215x2+700x4,60+62x0,215x2 | m2 | 3263,0 |
| 7. | KNNR 6 0108-02 D-04.08.01 | Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 km 0+000 – 0+700 + skrzyż. [82x0,215x2+700x4,60+62x0,215x2]x0,050 | Mg | 163,0 |
| 8. | KNNR 6 0309-01 D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8 mm – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2, km 0+000 – 0+700 + skrzyż. 82x0,215x2+700x4,50+62x0,215x2 | m2 | 3193,0 |
| 9. | KNNR 6 0112-05 Analogia D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, strona P i L km 0+000 – 0+700 szer. 0,75 m 700x0,75x2 | m2 | 1050,0 |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć wykonawcy

Oświadczenie

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:………………….……………………………………..

………………………………………………………………..……………………………………..

oświadczamy, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w SIWZ.

............................ dnia .................................

........................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  występowania  w obrocie  prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………………..

( miejscowość, data)

……………………………………

( nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

............................................................................................................................................................

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 2

/nazwa wykonawcy/

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ............................................................................................................................................................ oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

_____________________________________________

data /pieczęć i podpis /

Załącznik nr 6  do SIWZ

…………………………………….

( miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie:

„Przebudowa drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec „

Wykaz wykonanych/wykonanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o  wartości minimum 200.000,00 złotych brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| L.p. | Rodzaj zamówienia wraz z zakresem rzeczowym | Całkowita wartość zamówienia w złotych | Czas realizacji (data) | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Koniec |  |

……………………………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik: dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Załącznik nr 7do SIWZ

Oświadczenie

o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

/nazwa firmy/osoby fizycznej/

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie powierzę zamówienia podwykonawcom / powierzę wykonanie części zamówienia podwykonawcom* w zakresie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niewłaściwe skreślić

________________				           _______________________________

data						               /pieczęć i podpis /

Brak złożenia oświadczenia o podwykonawcach zostanie uznany jako informacja, że całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę.

Załącznik nr 8do SIWZ

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Sielec

długość 700 m , szerokość 4,50 m

| Lp. | Podstawa kosztorysu nr SST | Opis pozycji kosztorysowej | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł (poz.5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNNR 1 0111-01 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym, km 0,700 | km | 0,700 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0103-03 D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstru-kcyjne nawierzchni, km 0+300 – 0+660 | m2 | 1692,0 |  |  |
| 3. | KNNR 6 1005-05 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy betonowej, km 0+000 – 0+300; 0+660 – 0+700 + skrzyż. | m2 | 1641,0 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0113-04 D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego 0/31,5mm klasy „S”, grubość warstwy śred. 8 cm - wyrówna-nie profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej podbudowy betonowej, km 0+000 – 0+300; 0+660 – 0+700 + skrzyż. | m2 | 1641,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0113-06 D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomi-towego 0/63,0 mm klasy „S” z zaklino-waniem 0/31,5 mm klasy „S”, grubość warstwy 15 cm, km 0+300 – 0+660 | m2 | 1692,0 |  |  |
| 6. | KNNR 6 1005-07 D-04.03.01 | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, km 0+000 – 0+700 + skrzyż. | m2 | 3263,0 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0108-02 D-04.08.01 | Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniowej, mieszanką mineralno-asfaltową 0/12,8 mm, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 2 km 0+000 – 0+700 + skrzyż. | Mg | 163,0 |  |  |
| 8. | KNNR 6 0309-01 D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/8 mm – warstwa ścieralna o grubości 3 cm dla KR 2, km 0+000 – 0+700 + skrzyż. | m2 | 3193,0 |  |  |
| 9. | KNNR 6 0112-05 D-06.03.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, strona P i L, km 0+000 – 0+700 szer. 0,75 m | m2 | 1050,0 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  | PODATEK VAT 23% |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |

Załącznik nr 9 do SIWZ

Umowa  Nr ZP: 271.3.2011

na wykonanie robót budowlanych

Zawarta w dniu                   r. w Goszczynie pomiędzy Gminą Goszczyn

ul. Bądkowska 2, reprezentowaną przez:

1. Sławomira Słabuszewskiego– Wójta Gminy Goszczyn

z kontrasygnatą Marianny Wiśniewskiej – Skarbnika Gminy Goszczyn

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

a

z siedzibą w

Nr NIP                   Regon

zarejestrowaną  w ................................................................................. nr ..................................

reprezentowaną przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

zawarto umowę o następującej treści:

„Przebudowa drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych               w miejscowości Sielec”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 160412W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

- Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- złożonej ofercie

- kosztorysie ofertowym

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

3. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany i przedmiary robót, Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia, umowa oraz oferta Wykonawcy.

§ 2

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie frontu robót,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

2.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót.

3.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie frontu robót,

- utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie

wykonywania robót,

- prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla

zachowania terminu wykonania robót,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonywanego przedmiotu umowy.

§ 3

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną w tym z terenem budowy, dokumentacja techniczną, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

- Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących Podwykonawców:

………………………………………………………………………………………

4. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Kierownikowi Budowy/Robót Zamawiającego propozycję wstępnego harmonogramu robót będących przedmiotem zamówienia (ilość dni na poszczególne elementy robót). Ostateczny harmonogram robót zostanie zatwierdzony przez Kierownika Budowy/Robót Zamawiającego. Wszelkie zmiany w harmonogramie robót będą musiały uzyskać pisemną akceptację Kierownika Budowy/Robót Zamawiającego.

5. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót, związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci.

6.	Wykonawca oświadcza, iż uznaje dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3, za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Terminy realizacji Umowy

1.   Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do robót w dniu wprowadzenia na budowę.

2.  Termin wprowadzenia Wykonawcy na budowę zostanie ustalony po podpisaniu umowy                  i przekazany Wykonawcy na piśmie, faksem wysłanym do jego siedziby. Termin ten jest dla Wykonawcy wiążący

3.   Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę do dnia 31.08.2011r.

4.	Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 5 ust .3 niniejszej umowy

5.	Termin określony w ust. 3 może ulec zmianie w drodze Aneksu podpisanego przez Strony na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn leżących po stronie osób trzecich i potwierdzonych przez Kierownika Budowy/Robót Zamawiającego, w szczególności takich jak: problemy z usunięciem kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury, wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub znalezienia obiektów powodujących konieczność czasowego wstrzymania prac.

§ 5

Odbiór robót

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu Przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.

- W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik  budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,              a w szczególności przekazanie:

- dokumentacji powykonawczej,

- protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

- protokołów badań,

- gwarancji,

- aprobat technicznych,

- atestów i certyfikatów jakości,

- deklaracji zgodności z PN,

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

- pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić  Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia,                w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się                     z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione          w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez  Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru                     i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych                   z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, w skład której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego – zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

§ 6

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.	Wynagrodzenie (cenę) za zamówienie ustala się do wysokości kwoty:

netto: ……………………………………………………………………

podatek VAT 23% w kwocie: ………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………

2.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.

3.	Szczegółowe rozliczenie wykonanych robót zostanie sporządzone w oparciu o kosztorys powykonawczy, opracowany na podstawie cen kosztorysu ofertowego.

Należność zostanie uregulowana na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni, nie później niż 30-go dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

4.	Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej.

5.	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury jest:

1) protokół odbioru stwierdzający wykonanie robót zgodnie z umową wraz z obmiarem wykonanych robót podpisane przez Strony umowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach.

6.	Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.

7. 	Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 7

Rękojmia za wady, gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na 36- miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego stwierdzonych przez Zamawiającego i zgłoszonych wad.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub maila do jego siedziby. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wady w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim.

- W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych oraz w innych szczególnych przypadkach uniemożliwiających usunięcie wad, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zaistniałą sytuację Zamawiającemu i Strony umowy uzgodnią pisemnie inny termin.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca może nie uznać zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji wyłącznie wtedy, gdy wykaże, że wady powstały z winy Zamawiającego, działania siły wyższej lub                        z przyczyn nieleżących w przedmiocie objętym gwarancją.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został wykonany należycie, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które:

1) usunąć się nie dadzą - Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 lub od umowy odstąpić,

2) nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin do ich usunięcia. Wyznaczenie dodatkowego terminu do usunięcia wad nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w ust. 10 pkt 2. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający odstąpi od umowy lub dokona odbioru przedmiotu umowy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

§ 8

Podwykonawcy

1.	Wykonawca oświadcza, że przewiduje zlecanie podwykonawcom wykonanie części robót budowlanych zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie.

2.	Do zawarcia umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne. W szczególności opóźnienie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów umownych.

4.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

5.  Jeżeli Zamawiający jako dłużnik solidarny, zgodnie z art.6471KC, zapłaci podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty objęte przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu całość spełnionego na rzecz podwykonawcy świadczenia, a Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kwoty wypłaconego wynagrodzenia podwykonawcy.

6.	W przypadku wykonywania prac przez podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu całego należnego wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcę lub zlecenie dokonania przelewu wierzytelności przysługującej Wykonawcy na rzecz podwykonawcy na kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu podwykonawcy, w formie pisemnej. W przypadku nie przedłożenia oświadczenia lub zlecenia przelewu wierzytelności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wstrzyma zapłatę faktury do czasu uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawcy.

§ 9

Roboty uzupełniające

Jeżeli konieczność dokonania prac uzupełniających wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia- w terminach wynikających                  z niniejszej umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub wykonuje je nienależycie,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 10 dni pomimo wezwania Zamawiającego,

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony dokonają komisyjnej inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, po czym Wykonawca na swój koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaże je Zamawiającemu.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów z tym związanych.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w rozpoczęciu robót w terminie określonym w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,2 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu określonym zgodnie z § 4 ust. 1;

2) za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, a także w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w należytym wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % ustalonej kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania, określonego w § 4 ust. 3 niniejszej umowy;

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10 % kwoty brutto, wymienionej w § 6 ust. 1;

5) za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia , ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 12

Siła wyższa

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu                i ustaniu.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie, z zastrzeżeniem § 8 ust.6.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust.3, Zamawiający może od umowy odstąpić. Przepis § 11 ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio.

- Wszelkie pisma uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę, listem poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:								Wykonawca:

### Urząd Gminy Goszczyn

05-610 Goszczyn

ul. Bądkowska 2

- Załączniki do umowy stanową jej integralną część. Zalicza się do nich:

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Oferta Wykonawcy;

- Kosztorys ofertowy.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla siedziby Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                            Wykonawca: